## Slide 1
Sprint Review
Vor einer Woche deckte unsere automatische Fehlererkennung weniger als die Haelfte der Software ab — heute sind es 83 Prozent.
Qualitaetsoffensive & Software-Bereinigung
2026-04-05 — 2026-04-07
Abgeschlossen
Notes: Starten Sie mit der provokanten Aussage und lassen Sie sie kurz wirken. Betonen Sie den Kontrast zwischen 'vorher' und 'nachher'. Das ist die Geschichte dieses Sprints: von unzureichender Qualitaetssicherung zu einem robusten Schutznetz.

## Slide 2
Sprint-Ziel
Was wollten wir erreichen?
Automatische Fehlererkennung von 47% auf ueber 80% ausbauen
Bekannte Oberflaechenfehler systematisch beheben
Interne Software-Architektur bereinigen und vereinfachen
Konfigurations-Uebersicht komplett erneuern — alle Einstellungen auf einen Blick
Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit nach Experten-Analyse verbessern
Alle Ziele erreicht
Notes: Erklaeren Sie, warum Qualitaet jetzt Prioritaet hatte: Die Software wuchs schnell, aber die automatischen Pruefungen hielten nicht Schritt. Dieser Sprint schliesst diese Luecke. Alle fuenf Ziele wurden vollstaendig erreicht.

## Slide 3
Herausforderung
Wo es wirklich schwierig wurde
241 automatische Pruefungen in einer Sitzung erstellen
Durch paralleles Arbeiten mit 6 spezialisierten Teams konnten alle Pruefungen zeitgleich geschrieben und zusammengefuehrt werden — ohne dass sich die Aenderungen gegenseitig blockierten.
Sprachbereinigung in 45 Dateien gleichzeitig
Die Korrektur von Sonderzeichen in der gesamten Oberflaeche erforderte eine sorgfaeltige Zusammenfuehrung, um keine anderen Aenderungen zu ueberschreiben.
Systematische Oberflaechenanalyse mit 5 KI-Experten
Fuenf spezialisierte Analyseteams (Benutzerfreundlichkeit, Design, Barrierefreiheit, Leistung, Textqualitaet) haben unabhaengig geprueft — ein Moderator hat die Ergebnisse priorisiert und zusammengefasst.
Notes: Heben Sie hervor, dass die Herausforderungen durch clevere Organisation geloest wurden, nicht durch Mehrarbeit. Paralleles Arbeiten mit 6 Teams war der Schluessel. Die Sprachbereinigung in 45 Dateien zeigt die Sorgfalt des Teams.

## Slide 4
Durchbruch
Das Highlight des Sprints
912 automatische Pruefungen schuetzen jetzt 83% der Software
Die automatische Fehlererkennung wurde von 47% auf 83% fast verdoppelt. Jede Aenderung wird jetzt automatisch auf Fehler geprueft, bevor sie in die Software einfliessen kann — das schuetzt vor unbeabsichtigten Problemen.
Notes: Dies ist der Wow-Moment: 912 automatische Tests schuetzen 83% der Software. Jede Aenderung wird geprueft bevor sie in die Software kommt. Das ist das Sicherheitsnetz, das bisher fehlte.

## Slide 5
Lieferumfang
Alles, was jetzt neu funktioniert
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
Notes: Gehen Sie die wichtigsten Punkte durch und betonen Sie den Nutzen fuer die Anwender. Die Konfigurations-Bibliothek und die reparierten Ansichten sind die sichtbarsten Verbesserungen. Weisen Sie darauf hin, dass auch 'unsichtbare' Verbesserungen (Architektur, Fehlerbehandlung) langfristig Stabilitaet bringen.

## Slide 6
Sprint in Zahlen
Das Wichtigste auf einen Blick
20
Aufgaben erledigt
+12 vs. letzter Sprint
33
Aenderungen integriert
+25 vs. letzter Sprint
47
Einzelschritte
+36 vs. letzter Sprint
912
Automatische Tests
+241 vs. letzter Sprint
Chart: 
| v1.5.0/v1.5.1 | v1.5.0/v1.5.1 | v1.6.0
Issues | 8 | 20
PRs | 8 | 33
Notes: Betonen Sie die Steigerung gegenueber dem Vorsprint: 20 Issues (vorher 8), 33 PRs (vorher 8), 47 Commits (vorher 11). Diese Produktivitaet ist das Ergebnis der parallelen Arbeitsweise mit mehreren Teams.

## Slide 7
Qualitaet & Sicherheit
Was ihr nicht sehen koennt — aber spueren werdet
Chart: 
| Abgedeckt | Offen
Coverage | 83 | 17
Testabdeckung: 83%
Risiko-Radar
Sitzungen koennen noch nicht umbenannt werden
Geschlossene Sicherheitsluecken:
Automatischer woechentlicher Sicherheitsscan fuer alle verwendeten Bibliotheken eingerichtet
17 Backend-Integrationstests fuer kritische Systemfunktionen ergaenzt
Notes: 83% Testabdeckung ist ein starker Wert fuer eine Desktop-Anwendung. Der woechentliche Sicherheitsscan stellt sicher, dass bekannte Schwachstellen in Bibliotheken automatisch erkannt werden. Qualitaet ist jetzt kein Versprechen mehr, sondern messbar.

## Slide 8
Erkenntnisse
Was wir beim naechsten Mal anders machen
#1
Paralleles Arbeiten mit spezialisierten Teams skaliert hervorragend
241 automatische Pruefungen in einer Sitzung — moeglich durch 6 unabhaengige Teams, die sich nicht gegenseitig blockieren. Entscheidend: die breiteste Aenderung wird zuletzt zusammengefuehrt.
#2
Systematische Experten-Analyse findet Probleme, die Einzelpruefungen uebersehen
Fuenf unabhaengige Perspektiven (Bedienung, Design, Barrierefreiheit, Leistung, Textqualitaet) deckten 8 priorisierte Verbesserungen auf. Wenn drei Experten dasselbe Problem sehen, ist es ein echtes Problem.
#3
Abhaengigkeiten aus paralleler Arbeit muessen explizit mitverfolgt werden
Eine neue Softwarebibliothek wurde zwar installiert, aber nicht in die Aenderungsliste aufgenommen. Der Build funktionierte lokal, scheiterte aber beim Zusammenfuehren. Loesung: Checkliste fuer neue Abhaengigkeiten.
Notes: Die drei Lessons sind strategisch wertvoll: Paralleles Arbeiten skaliert (aber mit Regeln), systematische Analyse ist Einzelpruefungen ueberlegen, und bei paralleler Arbeit muessen Abhaengigkeiten explizit verfolgt werden. Diese Erkenntnisse fliessen in zukuenftige Sprints ein.

## Slide 9
Team & Danke
Hovsep Aroyan
Gesamte Sprint-Planung, Implementierung und Koordination (47 Commits)
Notes: Danken Sie dem Entwickler fuer die intensive Arbeit. 47 Commits in 2 Tagen, koordiniert mit bis zu 6 parallelen Teams. Hervorheben: Die Sprint-Methodik (parallele KI-Teams, systematische Reviews) ist ein Multiplikator.

## Slide 10
Ausblick
Wohin das fuehrt
Naechster Sprint
v2.0 — Naechste grosse Version
3 offene Aufgaben
Fokus-Bereiche:
Sitzungen umbenennen und besser organisieren
Erweiterte Editor-Funktionen (Aenderungswarnungen, Dateibrowser)
Workflow-Automatisierung nach erkannten Projektmustern
Roadmap: Version 2.0 bringt die naechste grosse Funktionserweiterung — aufbauend auf dem jetzt soliden Qualitaetsfundament.
❓ Welche Funktionen wuenschen Sie sich am meisten fuer die naechste Version?
Notes: Version 2.0 steht an. Das Qualitaetsfundament ist jetzt gelegt — zukuenftige Features stehen auf einem soliden Boden. Die Frage an die Stakeholder einleiten: Welche Funktionen sind am wichtigsten?

## Slide 11
Vor einer Woche deckte unsere automatische Fehlererkennung weniger als die Haelfte der Software ab — heute sind es 83 Prozent.
Und das ist erst der Anfang.
Fragen? Feedback? Ideen?
Qualitaetsoffensive & Software-Bereinigung — Sprint Review
Notes: Greifen Sie den Hook auf: 'Vor einer Woche — 47%. Heute — 83%.' Schliessen Sie mit dem Ausblick, dass dieses Qualitaetsniveau die Grundlage fuer alle zukuenftigen Erweiterungen ist.