## Slide 1
Sprint Review
v1.4.0 — Agent Detection & Pipeline Rewrite
2026-03-29 — 2026-04-03
Abgeschlossen
AgenticExplorer

## Slide 2
Sprint-Ziele
Was wollten wir erreichen?
Agenten-Erkennung im Rust-Backend komplett neu schreiben (Unicode-Patterns, Hierarchie-Tracking)
Frontend-Datenmodell fuer Agenten-Baum und Task-Tree erweitern
Pipeline-Ansicht von isometrischer Karte zu Aufgaben-Baum umbauen
Test-Abdeckung und Performance-Messung systematisch aufbauen
Kritische Sicherheitsluecken schliessen und QA-Infrastruktur einfuehren
Alle Ziele erreicht

## Slide 3
Highlights
Die wichtigsten Errungenschaften
1
Agenten-Erkennung komplett ueberarbeitet
Die App erkennt jetzt Claude-Agenten, ihre Hierarchie und Aufgaben in Echtzeit — abgesichert durch 36 Rust-Unit-Tests
2
Neue Aufgaben-Baum-Ansicht
Die Pipeline-Visualisierung zeigt Agenten-Aufgaben als uebersichtlichen Baum statt abstrakter isometrischer Kacheln
3
3 kritische Sicherheitsluecken geschlossen
Shell-Injection bei Session-Wiederaufnahme, unsichere Browser-Richtlinien und fehlende Zeitlimits fuer externe Prozesse behoben
4
Automatische Qualitaetssicherung eingefuehrt
Pre-Commit-Hooks und CI-Pipeline pruefen Code automatisch vor jedem Commit (TypeScript, ESLint, Rust)
5
Test-Abdeckung fast verdoppelt
Von 281 auf 474 Tests (+193 neue), mit automatischer Coverage-Schwelle in der CI-Pipeline

## Slide 4
Sprint in Zahlen
Metriken auf einen Blick
17
Issues erledigt
10
PRs gemerged
33
Commits
82
Dateien geaendert
+8923
Zeilen hinzugefuegt
-1127
Zeilen entfernt
474
Tests gesamt
+193
Neue Tests
+7796 Zeilen netto

## Slide 5
Qualitaet & Sicherheit
Was wir fuer die Stabilitaet getan haben
Bereich | Status
Test-Coverage | 58%
Pre-Commit Hooks | Aktiv
CI Quality Gates | Aktiv
Behobene Sicherheitsprobleme:
Shell-Injection-Schutz bei Session-Wiederaufnahme
Content-Security-Policy gehaertet (unsafe-eval entfernt)
Zeitlimits fuer alle externen Prozesse (gh, git, claude)

## Slide 6
Lessons Learned
Was wir aus diesem Sprint mitnehmen
#1
CI und lokal muessen identisch pruefen
Rust-Formatting lief nur in CI. Release schlug sofort fehl. Jede CI-Pruefung muss auch im Pre-Commit-Hook laufen.
#2
Testing gehoert in jede Phase
3 Releases ohne einen neuen Test erschienen. Tests gehoeren zum Feature, nicht in eine eigene Phase.
#3
Sicherheits-Features brauchen Tests als Waechter
Backup-Logik wurde bei einem Refactor stillschweigend entfernt, weil kein Test Alarm schlug.

## Slide 7
Ausblick
Was kommt als naechstes?
Naechster Sprint
v1.5.0 — Stabilisierung
12 offene Issues
Fokus-Bereiche:
Security-Haertung (Input-Validierung, Path-Traversal)
Test-Coverage auf 70% erhoehen
Technische Schulden abbauen (Dead Code, Store-Duplikation)
Markdown-Editor polieren (Unsaved-Changes, Dateibrowser)
Roadmap: v2.0 — Multi-Session-Orchestrierung und erweiterte Agent-Steuerung

## Slide 8
Vielen Dank!
Fragen oder Anmerkungen?
v1.4.0 — Agent Detection & Pipeline Rewrite — Sprint Review